0


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 
на территории Омской области 

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство сквера имени Варнавского В.А. в р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской области.
2. Место реализации инициативного проекта.
2.1. Муниципальный район/городской округ:, Муромцевский муниципальный район  Омской области.
2.2. Поселение: Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области.
2.3. Населенный пункт: р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской области.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
3.1. Типология объекта (в соответствии с приложением №2 к Положению о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области): Благоустройство общественной территории. 
3.2. Адрес объекта (при наличии): РФ Омская область, Муромцевский муниципальный район, Муромцевское городское поселение р.п. Муромцево, ул. Ленина 35В
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 11.03.2024-15.07.2024 гг.
        5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	№ п/п
	Наименование
	План (рублей)
	Факт (рублей)
	Экономия (рублей) (гр. 3 – 
гр. 4)
	Использование экономии (рублей)*
	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 – гр.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средства областного бюджета
	1 595 181,34

	1 595 181,34

	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Средства местного бюджета, в том числе
	158 000,00
	158 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Собственные средства местного бюджета
	92 000,00
	92 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Инициативные платежи физических лиц
	26 000,00
	26 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	1 753 181.34
	1 753 181.34
	0,00
	0,00
	0,00


        5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

	№
п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество (единиц)
	Приме-чание⃰⃰⃰  

	1
	МБОУ «Петропавловская СОШ»
	Участие в выполнении работ по благоустройству территории
	чел.
	35
	Субботник

	2
	МБУК «Централизованная библиотека»
	Участие в выполнении работ по благоустройству территории
	чел.
	     25
	Субботник

	3
	МБУК «Муромцевский кино-досуговый центр»
	Участие в выполнении работ по благоустройству территории
	чел.
	       7
	Уборка мусора


___________________
⃰⃰⃰  Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку. 

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество физического лица
	Наименование формы трудового участия
	Объем выполненных работ

	1
	    Булгаков Владимир Яковлевич
	Устройство фундамента постамента
	5%

	2
	     Сараквашин Андрей Аркадьевич
	Крепление название сквера на входной арке
	5%

	2
	     Буравцева Маргарита Васильевна
	Высадка цветов в цветочные вазы
	4%


6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):
1.Изготовление и доставка бюста В.А. Варнавскому(бронза)г. Красноярск
2. Изготовление и доставка постамента под бюст В.А. Варнавскому(Гранит) г. Тюмень
3. выполнение работ по благоустройству сквера имени Варнавского В.А. в р.п. Муромцево(укладка брусчатки)
4. выполнение работ по благоустройству сквера имени Варнавского В.А. в р.п. Муромцево(изготовление и устройство надписи на входную арку сквера)
5.Приобретение, доставка и установка МАФ(лавочки -4шт.урны-4шт,цветочные фазы -2-шт.)
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