Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Муромцевского городского поселения»
1. Характеристика текущего состояния социально - экономического развития Муромцевского городского поселения, в сфере реализации
подпрограммы
По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Муромцевского городского поселения за период 2014 - 2023 годов установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) и малыми архитектурными формами), составляет 1,5 процентов от общего количества дворовых территорий.
В рамках различных программ в отдельные годы выполнялся ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.
Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях (скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок и т.п.) наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям, недостаточное освещение данных территорий.
От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.
Без благоустройства дворовых территорий благоустройство Муромцевского городского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
Реализация данной подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения.
Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения».
5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения» (далее - благоустройство дворовых территорий) включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Муромцевского городского поселения, приведенным в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе (далее - Порядок разработки дизайн- проектов).
Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:
· ремонт дворовых проездов;
· обеспечение освещения дворовых территорий;
· установка скамеек;
· установка урн для мусора.
Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:
· оборудование детских и (или) спортивных площадок;
· оборудование автомобильных парковок;
· озеленение территорий;
· иные работы.
Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.
Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (далее - Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п (далее - Порядок проведения инвентаризации ).
Дворовая территория не подлежит включению в Адресный перечень дворовых территорий в случае признания многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо все жилые помещения в котором не отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.
На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству в год подачи заявки, приведенном в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Источники данных и методика расчета целевого индикатора

	Задача подпрограммы

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)



Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении №7 «Структура муниципальной программы Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».
Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.
6. Объем и источники финансирования подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы планируется направить из бюджета Муромцевского городского поселения и составляет 4 718 126,32 руб., в том числе по годам реализации:
· 2018 год - 0,00 руб.;
· 2019 год - 0,00 руб.;
· 2020 год - 0,00 руб.;
· 2021 год - 0,00 руб.;
· 2022 год - 507 600,00 руб.;
· 2023 год - 4 210 526,32 руб.;
· 2024 год - 0,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из областного и федерального бюджетов составит 4 000 000,00 руб., в том числе по годам реализации:
· 2018 год - 0,00 руб.;
· 2019 год - 0,00 руб.;
· 2020 год - 0,00 руб.;
· 2021 год - 0,00 руб.;
· 2022 год - 0,00 руб.;
· 2023 год - 4 000 000,00 руб.;
· 2024 год - 0,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 306 000 ,00 руб., в том числе по годам реализации:
· в 2018 году - 45 000,00 руб.;
· в 2019 году - 44 000,00 руб.;
· в 2020 году - 44 000,00 руб.;
· в 2021 году - 44 000,00 руб.;
· в 2022 году - 43 000,00 руб.;
· в 2023 году - 43 000,00 руб.;
· в 2024 году - 43 000,00 руб.
Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Муромцевского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Муромцевского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой .
